## Slide 1
科研课堂中期报告
面向 MetaTensor 的
稀疏常量乘法代码生成优化
当前状态：插件原型、注册入口、测试用例与验证闭环已经完成。
1
新增 block2data 插件
16
测试向量长度
OK
验证程序输出
mingw32-make -f Makefile_test_sparse_const verify_sparse
.\verify_sparse.exe
=> OK
报告日期：2026.06.12

## Slide 2
RECAP
研究问题已经收敛到一个可验证的代码生成优化。
核心表达式仍是 reduce_prod - (K & X)，数学含义是 Y[i] = K[i] * X[i]。
目标结构
reduce_prod - (K & X)
约束
K: region_direct 常量
X: 运行期输入
K 与 X 一维索引一致
普通生成
每个位置都进入乘法和写入逻辑，零系数位置也消耗运行期操作。
特化生成
输出先清零，只对非零系数生成赋值语句。
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
02

## Slide 3
ENTRY POINT
插件被接入 C99 target 的 block2data 调度链。
后注册优先匹配，使 sparse const 插件能够先于通用 arithmetic 尝试处理。
block2data
接收计算 block，尝试生成输出 datadesc_set
sparse_const
识别稀疏常量乘输入向量结构
target_c99
发射 malloc、memset 和赋值语句
verify
编译生成代码并对比结果
注册点：target_register_block2data(_base, block2data_sparse_const)
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
03

## Slide 4
IMPLEMENTATION
实现工作覆盖了匹配、检查、生成和返回结果。
新增文件和修改点都围绕一条最小闭环展开。
新增插件
plugins/block2data_sparse_const.c
完成结构匹配、索引检查和代码发射。
注册声明
include/plugins.h
targets/target_c99.c
让插件进入调度链。
测试入口
test.sparse_const_basic.c
生成 dump_sparse.c。
验证入口
test.sparse_const_verify.c
与 compute_naive 对比。
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
04

## Slide 5
CODEGEN
生成代码只为非零常量位置保留运行期计算。
零系数位置依赖 memset 后的零值，不发射冗余乘法。
K_data = {
0.5, 0, 0, 1.2,
0, 0, 1.0, 0,
0, -0.3, 0, 0,
0, 0, 0.7, 0
};
生成逻辑
out = malloc(bytes)
memset(out, 0, bytes)
out[0] = 0.5f * x[0]
out[3] = 1.2f * x[3]
out[6] = x[6]
out[9] = -0.3f * x[9]
out[14] = 0.7f * x[14]
16 个位置中只有 5 个非零系数进入赋值代码
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
05

## Slide 6
VALIDATION
验证闭环证明生成函数与朴素实现一致。
测试使用 ones 与 ramp 两组输入，比较误差阈值为 1e-6。
1. 构造 block
K_data + input_x
组成 reduce_prod - (K & X)
2. 生成代码
调用 block2data
写入 dump_sparse.c
3. 编译验证
生成 verify_sparse.exe
链接 dump_sparse.o
4. 输出结果
运行结果：OK
验证命令
mingw32-make -f Makefile_test_sparse_const verify_sparse
.\verify_sparse.exe
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
06

## Slide 7
ENVIRONMENT
本地环境问题已通过仓库局部适配解决。
没有改系统环境，主要改 Makefile 和项目内部函数命名。
make 命令差异
当前环境没有 make，但有 mingw32-make；测试命令改用 mingw32-make。
itoa 命名冲突
MinGW 系统头已有 itoa；项目内部辅助函数改名为 mt_itoa。
GCC 15 严格警告
旧代码指针类型问题用局部 CFLAGS 降级为警告。
原则：只改当前仓库，不做全局安装，不污染系统环境。
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
07

## Slide 8
RISKS
当前边界清楚，下一步重点是扩大支持范围。
目前只处理一维 float；这既是限制，也是可控原型边界。
当前限制
只支持一维、float、单 tuple、K 和 X 索引完全一致。
近期计划
增加不同稀疏率和非零分布测试，检查生成代码规模。
远期扩展
支持 double、多维数组、稀疏矩阵向量乘法和代价模型。
最重要的下一步：从正确性验证走向更多样例和性能评估。
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
08

## Slide 9
SUMMARY
中期成果已经从设计走到可运行原型。
它证明了 MetaTensor 插件机制可以承载生成期数据特征优化。
已完成
插件原型与注册
已完成
测试与验证程序
已通过
本地验证 OK
待扩展
类型与维度范围
阶段结论
本阶段已经证明：MetaTensor 可以在 block2data 插件中利用 region_direct 常量数据的稀疏性，把高层计算特征转化为更精简的 C99 运行期代码。
MetaTensor 稀疏常量乘法代码生成优化 | 中期报告
09